芮政办发〔2024〕11号

芮城县人民政府办公室文件

芮城县人民政府办公室

关于印发《芮城县2024年冬季清洁取暖工作

实施方案》的通知

风陵渡经济开发区，各乡（镇）人民政府，县直各有关单位，各相关企业：

《芮城县2024年冬季清洁取暖工作实施方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

芮城县人民政府办公室

2024年9月19日

（此件公开发布）

芮城县2024年冬季清洁取暖工作

实 施 方 案

为深入贯彻落实国家、省、市、县有关深入打好污染防治攻坚战以及碳达峰碳中和决策部署，保障广大群众清洁温暖过冬，持续改善全县空气质量，根据《运城市人民政府办公室关于印发运城市2024年冬季清洁取暖工作实施方案的通知》（运政办发〔2024〕16号）精神，结合芮城实际，制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于推进北方地区冬季清洁取暖重要指示精神，持续巩固扩大清洁取暖成果，切实抓好清洁取暖持续运行，全力保障取暖用能稳定供应，有序实施新增清洁取暖改造，不断完善清洁取暖长效机制，努力构建清洁高效、运行稳定、群众满意的清洁取暖体系。

（二）基本原则

1．坚持突出重点，有序推进。进一步扩大农村地区清洁取暖覆盖面，结合大气污染防治要求确定改造重点区域为“禁煤区”和海拔400米以下村庄。重点区域外的自行改造用户，在满足电网安全承载力的前提下有序接入，经验收合格后可以享受“煤改电”电价政策和运行补贴。

2．坚持因地制宜，以供定改。合理选择多样化清洁供暖方式，支持在群众有需求、企业有意愿、能源有保障的前提下，选择与当地资源禀赋和群众收入水平相适应、清洁高效的技术路线，为清洁取暖持续运行奠定基础。

3．坚持稳住存量，持续可行。巩固现有清洁取暖成果，确保清洁取暖运行有人管、支持政策有延续、供暖安全有保障、散煤不复烧，以农村清洁取暖为重点，加快完善清洁取暖长效机制。

（三）工作目标

2024年11月15日前，以“禁煤区”和海拔400米以下村庄为重点，结合县域实际情况分步推进清洁取暖改造，确保“禁煤区”散煤清零，到2025年10月底前，海拔400米以下的平原地区散煤基本清零。

二、重点任务

（一）有序推进“煤改电”工程

在热力或燃气管网覆盖不到的区域，选择适宜的“煤改电”取暖路线，积极推广集中式电采暖、空气源热泵、地源热泵、热风机等高能效比、低功率的采暖设备，不建议采用大功率、低能效比的采暖设备。加快配套电网改造，做好“煤改电”计划任务和电网改造计划的衔接，确保电力供应安全可靠。

（二）因地制宜发展可再生能源供暖

合理布局可再生能源供暖项目，支持建设光伏、风电、生物质、地热能等可再生能源与其他供暖方式相结合的互补供暖体系。结合整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点工作，鼓励在小城镇和农村地区推广太阳能供暖系统。合理发展生物质能供暖，有序推进生物质热电联产，在偏远山区可因地制宜推广“生物质燃料+专用炉具”供暖。

（三）建立完善清洁取暖稳定运行长效机制

对已改造的清洁供暖设施实行统一管理，要进一步明确相关部门责任，健全信息台账，加强运行监测，组织做好设备运行、维护等工作，确保有序运转。认真落实“煤改电” “煤改气”运行补贴政策，降低居民清洁取暖运行成本，提高“煤改电”“煤改气”设备使用率。

三、补助标准

（一）设备补贴

“煤改电”重点区域（“禁煤区”和海拔400米以下村庄）：市级财政一次性改造补助2100元/户，县级财政一次性改造补助400元/户。

“煤改气”：市级财政一次性改造补助2800元/户（仅限于2022年遗留户）。

（二）运行补贴

“煤改电”：采暖用电每度电补贴0.1元，采暖季每户居民累计最高补贴1040元（户主已享受取暖费的用户不属于补贴范围）。

“煤改气”：采暖用气每方气补贴1元，采暖季每户居民累计最高补贴1200元（户主已享受取暖费的用户不属于补贴范围）。

对已实施“煤改电”“煤改气”的低保户、五保户等农村困难群众，除享受实际取暖补贴外，由县级财政一次性再补贴200元。

四、保障措施

（一）加强组织领导

县冬季清洁取暖工作领导小组办公室（以下简称县清洁取暖办）统筹安排、指导协调全县冬季清洁取暖工作，负责组织监督检查、日常调度以及财政资金计划安排。各乡（镇）政府及县直各有关单位要全力配合，确保清洁取暖工作平稳有序。

1．各乡（镇）政府职责

各乡（镇）政府是本辖区冬季清洁取暖工程“煤改电”工作实施及安全保障责任主体，结合当地能源供给条件，选择合适的清洁取暖技术路线，合理安排建设时序，加快清洁取暖项目建设。负责确村确户认定核实、工程施工安排、安全质量监管、工程项目验收、自行改造户申报和验收、“煤改电”运行补贴审核发放到户等工作，并协调冬季清洁取暖相关工作的落实，定期向县清洁取暖办汇报项目进展情况。对已经实施清洁取暖的用户，负责本区域内改造户的锅炉拆除和炉具、散煤集中清缴工作，杜绝“改而不用、燃煤复烧”的现象。

2．县直各有关单位职责

县能源局负责全县“煤改电”工作，督促各乡（镇）按照国家有关政策推进“煤改电”及用电安全工作，协调国网芮城供电公司做好“煤改电”电力保障，协调全县“煤改电”运行补贴发放工作。

县住房和城乡建设管理局负责全县“煤改气”工作，负责“煤改气”工程质量，指导各乡（镇）做好供气安全工作，负责全县“煤改气”运行补贴发放工作。

县财政局负责筹措清洁取暖资金，按照县清洁取暖办提出的资金分配方案及时拨付到位，足额配套县级资金并及时拨付到位。

县发展和改革局负责按照国家、省有关政策落实清洁取暖用电用气价格，提前研判用气需求，在冬季气源紧张时协调启动应急储气调峰设施。

市生态环境局芮城分局负责监督工业企业执行国家和省锅炉大气污染物排放标准，做好全县工业企业锅炉超低排放改造工作，做好环境监管，加大大气污染防治工作力度。

县自然资源局负责集中供暖建设、电网改造、燃气设施等建设用地审批。

县市场监督管理局负责督促协调特种设备目录内供热锅炉安全节能和检验工作，做好民用煤销售环节煤质抽检工作。

县应急管理局根据政府授权依法对冬季清洁取暖工程突发事故开展调查，配合有关部门做好突发事故的应急处置工作。

国网芮城供电公司负责电网改造工作，积极与县清洁取暖办联系，以海拔400米以下村庄为重点，制定年度电网改造实施方案，并将自行改造用户纳入电网改造范围；积极争取省级电网改造资金，加快项目建设进度按时完成接电工作；制定电力供应应急预案，保障“煤改电”电力安全稳定供应。

其他有关单位根据部门职能及工作分工分别抓好落实。

（二）加大资金支持

市财政局根据“煤改电”目标任务对配套电网工程按照500元/户的标准给予补贴。县财政局列支部分项目经费和售后服务经费，统筹用于冬季清洁取暖工作相关的检查、监理、验收、售后服务等。

（三）保障能源供应

持续增强能源供应能力，积极发挥煤炭、天然气等中长期合同在保障取暖用能中的压舱石作用，确保取暖用能供需平稳。一是芮城中油燃气有限公司要做好天然气迎峰度冬应急保供工作，充分发挥储气调峰设施作用，保障天然气稳定供应。二是国网芮城县供电公司要做好采暖季电力保障，加大对电力设施的巡检频次，做好提前预警，及时抢修故障。三是县能源局要加强洁净煤供应能力建设，优化洁净煤供应点布局，做好洁净煤供应保障工作。

（四）强化监督管理

各乡（镇）政府和县住建局、县能源局要指定专人负责，每月月底前将当月工作推进情况、目标任务完成情况及运行补贴发放情况报送县清洁取暖办。县清洁取暖办要定期对各乡（镇）清洁取暖工作监督检查，形成工作合力，确保目标任务按期完成。

（五）加强宣传推广

各乡（镇）政府和县住建局、县能源局要进一步加大宣传力度，积极与主流媒体对接，通过印制横幅、宣传袋、宣传画等多种方式宣传清洁取暖政策，普及清洁取暖安全知识，展示清洁取暖成果，形成显著示范效应和良好舆论导向。古魏镇政府要大力宣传“禁煤区”禁止储存和使用燃煤的政策、燃烧散煤的危害和管控措施，倡导广大群众自觉使用清洁能源取暖，践行绿色低碳文明健康的生活方式。

本文件由县能源局负责解读。

附件：1．芮城县2024年冬季清洁取暖目标任务

2．芮城县海拔400米以下村庄名单

附件1

芮城县2024年冬季清洁取暖目标任务

单位：户

| 乡镇 | 煤改电 |  | 煤改气 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重点区域内 | 自行改造 |  |  |
| 陌南镇 | 121 | 348 |  |  |
| 西陌镇 |  | 98 |  |  |
| 东垆乡 | 250 | 56 |  |  |
| 南磑镇 |  | 818 |  |  |
| 古魏镇 | 437 | 101 | 82 |  |
| 学张乡 |  | 244 |  |  |
| 大王镇 |  | 269 |  |  |
| 永乐镇 | 281 | 463 |  |  |
| 阳城镇 |  | 207 | 75 |  |
| 风陵渡镇 | 1458 | 209 | 13 |  |
| 合 计 | 2547 | 2813 | 170 | 5530 |

备注：1．“煤改电”自行改造用户只纳入电网改造计划，不享受设备补贴。

2．“煤改气”170户为2022年遗留户。

附件2

芮城县海拔400米以下村庄名单

| 乡镇 | 海拔400米以下村庄 |
| --- | --- |
| 古魏镇 （3个） | 窑头、董村、太安 |
| 风陵渡镇 （23个） | 北节义、高家、中基、西王、堡子、赵村、晓里、华望、汉渡、田村、西太阳、三焦、侯峰、芦王、北曲、东柏台、西柏台、焦芦、西阳、东章、阳贤、匼河、谭郭 |
| 陌南镇 （11个） | 湾里、窑头、柳湾、刘堡、郑家、新村、西营、 永乐、蔡村、枯垛、杨涧、 |
| 东垆乡 （5个） | 许八坡、方家联村、西南、坑北、崔家 |

抄送：县委办，县人大办，县政协办。

芮城县人民政府办公室                 　  2024年9月19日印发